ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2020 г. N 209

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ХАСЫНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" НА 2020-2025 ГОДЫ"

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХАСЫНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

НА 2020-2025 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации Хасынского городского округа  от 19.10.2020 [N 503](consultantplus://offline/ref=E3FCC0B831F21A49E57344CA3DD5A8D37E213708E1682434BE40C15A449FCBC6D310D14908B06BC5C43B3A6F3CBC13052742E590D7DAE2493030EB30XEA), от 10.09.2021 [N 352](consultantplus://offline/ref=E3FCC0B831F21A49E57344CA3DD5A8D37E213708E96A2038B04F9C504CC6C7C4D41F8E5E0FF967C4C43B3A6931E31610361AE899C0C5E2562C32E90E38X9A), от 08.11.2022 N 449) |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

"Хасынский городской округ" на 2020-2025 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования "Хасынский городской округ" на 2020-2025 годы  (в ред. Постановления администрации Хасынского городского округа от 08.11.2022 N 449) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=E3FCC0B831F21A49E5735AC72BB9F2DD73286106E06A2B6BE51F9A071396C191865FD0074CB474C4C5253869353EXAA) Российской Федерации, постановления Администрации Хасынского городского округа:  - от 06.02.2019 N 48 "О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу";  - от 30.03.2020 N 163 "Об утверждении Положения о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов-аварийными и подлежащими сносу" |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Хасынского городского округа |
| Разработчик муниципальной программы и подпрограмм | Комитет жизнеобеспечения территории администрации Хасынского городского округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (при их наличии) | Комитет жизнеобеспечения территории администрации Хасынского городского округа |
| Исполнители муниципальной программы | Комитет жизнеобеспечения территории администрации Хасынского городского округа, Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа, ЮФЛ - юридические и физические лица, определенные в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E3FCC0B831F21A49E5735AC72BB9F2DD7328680DEF6F2B6BE51F9A071396C191865FD0074CB474C4C5253869353EXAA) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели:  - переселение граждан, проживающих в жилых домах аварийного жилищного фонда, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащими сносу;  - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.  Задачи Программы:  - снижение объема общей площади аварийного жилищного фонда;  - организация переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  - формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) | нет |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет:  средства местного бюджета - 390,0 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год - 0,0 тыс. рублей;  2021 год - 15,0 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 125,0 тыс. рублей;  2024 год - 125,0 тыс. рублей;  2025 год - 125,0 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E3FCC0B831F21A49E57344CA3DD5A8D37E213708E96A2038B04F9C504CC6C7C4D41F8E5E0FF967C4C43B3A6931E31610361AE899C0C5E2562C32E90E38X9A) администрации Хасынского городского округа от 08.11.2022 N 449) | |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в пятилетний период с 2020 года по 2025 год (в ред. Постановления администрации Хасынского городского округа от 08.11.2022 N 449) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В социальной сфере:  - улучшение жилищных условий граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;  - оптимизация муниципального жилищного фонда;  - снижение социальной напряженности;  - улучшение состояния благоустройства населенных пунктов, имеющих аварийный жилищный фонд |
| Контроль исполнения муниципальной программы | Комитет жизнеобеспечения территории администрации Хасынского городского округа |