АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСЫНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е – проект

_______________		           	                                               № _______

п. Палатка

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Хасынского муниципального округа Магаданской области

к работе в осенне-зимний отопительный период 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему отопительному периоду 2025-2026 годов, предупреждения возникновения аварийных ситуаций в течении отопительного сезона на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Хасынского муниицпального округа Магаданской области:

1. Считать первоочередной задачей Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее - Комитет) и руководителей предприятий коммунального комплекса в отопительном периоде 2025-2026 годов гарантированное обеспечение нужд населения и объектов социальной сферы жилищно-коммунальными услугами.

2. Утвердить План подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимних условиях 2025-2026 годов (далее - План), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (далее - Комиссия), согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

При осуществлении своей деятельности Комиссии руководствоваться:

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Правилами устройства электроустановок, издание 7;

- Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отоптельному периоду»;

- Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период. СО 153-34.08.105-2004, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года;

- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170  «Об утвеждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда МКД 2-04.2004, утвержденным Госстроем России;

- Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилишно-коммунальному комплексу от 06.09.2000 № 203;

- Методическими рекомендациями по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утвержденными приказом Ростехнадзора от 17 июля 2013 г. № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопиельному периоду»;

- Правилами технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- Правилами технической эксплуатации установок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

4. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных учреждений Хасынского муниицпального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2025-2026 годов выполнению следуюших мероприятий:

- ежемесячно, до 01.01.2026 года, начиная с 10.06.2025 года в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области отчет по исполнению запланированных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ округа к работе в зимних условиях 2025-2026 годов по форме утвержденного Плана, согласно приложению № 7 (для организаций жилищно-коммунального комплекса) к настоящему распоряжению;

- еженедельно (по понедельникам), начиная с 10.06.2025 года по 30.09.2025 года, представлять в Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниицпального округа Магаданской области отчет по исполнению запланированных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ округа к работе в зимних условиях 2025-2026 годов по форме утвержденного Плана, согласно приложению № 8 (для бюджетных учреждений) к настоящему распоряжению;

- еженедельно начиная с 10.06.2025 по 06.09.2025 представлять в Администрацию Хасынского муницпального округа Магаданской области информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ Хасынского муницпального округа Магаданской облатси к работе в осенне-зимний отопительный период 2025-2026 годов по форме согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;

- в срок до 01.09.2025 года выполнить комплекс мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и энергетики к осенне-зимнему отопительному периоду 2025-2026 годов в соответствии с утвержденными планами и графиками;

- в целях обеспечения гарантированного прохождения отопительного периода 2025-2026 годов обеспечить периодичность замены основных фондов, оборудования, инженерных коммуникаций (тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей), нормативный срок эксплуатации которых истек. Особое внимание уделить замене ветхих инженерных сетей.

Информацию о состоянии основных фондов, оборудования, инженерных коммуникаций по состоянию на 01.01.2026 года необходимо представить в Администрацию Хасынского муниципального округа Магаданской области в срок до 18.01.2026 по форме согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.

- обеспечить еженедельное представление информации в Администрацию Хасынского мунциипального округа Магаданской области по накоплению топливно-энергетических ресурсов в соответствии с приложением № 5 к настоящему распоряжению;

- в период с июня по ноябрь 2025 года обеспечить представление информации по подготовке объектов коммунального комплекса и энергетики к работе в осенне-зимний отопительный период 2025-2026 годов в Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области по форме Федерального статистическорго наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная, ежемесячно до 01 числа отчетного месяца;

- в период с 01.08.2025 по 01.10.2025 представлять в Комитет еженедельно, по средам, информацию о подключении объектов к ситемам теплоснабжения по форме, согласно приложению № 6 к настоящему распоряжению.

5. Работы по подготовке объектов ЖКХ округа к эксплуатации в зимний период 2025-2026 годов завершить в следующие сроки:

- до 01.09.2025г. обеспечить готовность многоквартирного жилого фонда, подключенного к централизованным системам теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения округа к осенне-зимнему отопительному периоду 2025-2026 годов. С предоставлением управляющими компаниями Акта проведения промывки и опрессовки внутридомовых сетей теплоснабжения.

- до 01.09.2025г. обеспечить готовность котельных, инженерных сетей и оборудования с учетом технологических нарушений в эксплуатации теплоэнергетического оборудования, систем водоснабжения и водоотведения, выявленных в период отопительного периода 2024-2025 годов.

- до 10.09.2025г. предоставить в Комитет реестр Актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в разрезе населенных пунктов округа.

- иные виды работ, не влияющие на своевременность начала отопительного периода, завершить до 01.09.2025г.

6. Обеспечить готовность резервных источников электропитания и водоснабжения на котельных и водозаборах, обслуживающих население и объекты социального значения.

Акты проверки готовности резервных источников элекропитания, в срок до 01.09.2025г., предоставить в Комитет по установленным формам.

Разработать мероприятия по входному контролю количества и качества поступающего на котельные топлива и обеспечению его сохранности.

Осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации приобретение топлива, оборудования и других материалов, проведение ремонтных работ на теплоэнергетических объектах, тепловых и водопроводных сетях, а также в жилищном фонде и на объектах социальной сферы, обеспечить своевременную постановку приобретенного (поступившего) оборудования на учет.

Обеспечить своевременное выполнение договорных обязательств по оплате заключенных договоров (контрактов) на поставку и перевозку топлива на котельные и ДЭС округа.

7. Предусмотреть формирование резервного фонда материально-технических ресурсов на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень материально-технических ресурсов резервного фонда на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства предоставить в Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муницпального округа Магаданской области в срок до 01.09.2025г.

8. В целях своевременного получения паспорта готовности муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», а именно не позднее 01.09.2025 года, а также паспортов готовности ресурсоснабжающих (теплоснабжающих, теплосетевых) предприятий, бюджетных организаций и потребителей жилищно-коммунальных услуг к эксплуатации в зимних условиях, в том числе многоквартирных домов, обеспечить подготовку объектов ЖКХ и соответствующих документов для их проверки со стороны контролирующих органов.

Особое внимание необходимо уделить неукоснительному исполнению предписаний, ранее выданных контролирующими органами.

При подготовке ресурсоснабжающих (теплоснабжающих, теплосетевых) предприятий, потребителей тепловой энергии к оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов учесть требования, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду».

Особое внимание уделить выполнению требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, для потребителей тепловой энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в том числе обеспечить наличие полного пакета документов, необходимого для комплексной оценки готовности объектов ЖКХ к отопительному периоду 2025-2026 годов.

9. Выполнить необходимые организационно-технические мероприятия по отключению пустующих зданий от коммунальных систем, внести соответствующие изменения в схемы электро-, водо-, теплоснабжения.

10. Ежеквартально рассматривать совместно с Администрацией Хасынского муниципального округа Магаданской области результаты деятельности предприятий ЖКХ, особое внимание уделять вопросам сокращения задолженности за потребленные услуги организациями, финансируемыми из бюджета муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», в целях уменьшения задолженности проводить жесткую политику по своевременной оплате за полученные топливно-энергетические ресурсы.

11. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области Казанцеву А. Н.:

- в целях взаимодействия ПАО «Магаданэнерго», жилищно-коммунальных предприятий, организаций и служб в период с 01.08.2025 года  по 10.09.2025 года запланировать и провести учения, направленные на ликвидацию аварийных ситуаций на объектах коммунальной энергетики, сетях электро-, тепло-, водоснабжения. По результатам мероприятий выявить и устранить проблемные вопросы.

В срок до 15.09.2025 года проинформировать Администрацию Хасынского мунципального округа Магаданской области о проведенных учениях, наличии инструкций о порядке ликвидации аварий.

12. Совместно с Комитетом жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области и ресурсоснабжающими предприятиями округа организовать на надлежащем уровне работу по предупреждению возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения с применением программы электронного моделирования аварийных ситуаций.

13. Комитету по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области:

- завершить инвентаризацию жилищно-коммунальных объектов, включая бесхозяйные, произвести оформление прав собственности муниципального образования на эти объекты и разработку системы их учета.

14. Комитету жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области разработать, утвердить и представить в срок до 10.06.2025 года в Министерство:

- план по подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы и многоквартирных жилых домов Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2025-2026 годов, с разбивкой по конструктивам, особое внимание уделять переходящим объектам, состоянию жилищного фонда, инженерных сетей, водозаборных сооружений, зон санитарной охраны, созданию материально-технического запаса, наличию на объектах жилищно-коммунального хозяйства аварийных дизельных электростанций.

14.1 Систематизировать работу по обобщению отчетной информации по финансово-хозяйственной деятельности жилищно-коммунального хозяйства Хасынского муниципального округа Магаданской области с целью принятия мер по оздоровлению финансовой деятельности предприятий ЖКХ, недопущению задолженности по заработной плате предприятий ЖКХ и сокращению дебиторской и кредиторской задолженности предприятий ЖКХ.

14.2. Разработать мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности предприятий ЖКХ.

14.3. Обеспечить своевременное предоставление достоверной отчетности в Министерство в сроки, установленные настоящим распоряжением.

15. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации Хасынского муницпального округа Магаданской области:

- от 13.06.2024 № 42-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2024-2025 годов»;

- от 25.06.2024 № 45-р «О внесении изменения в распоряжение Админитсрации Хасынского мунципального округа Магаданской области от 13.06.2024 № 42-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2024-2025 годов»;

- от 17.07.2024 № 49-р «О внесении изменения в распоряжение Админитсрации Хасынского мунципального округа Магаданской области от 13.06.2024 № 42-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2024-2025 годов».

16. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

17. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Хасынский муницпальный округ Магаданской области».

Глава

Хасынского муниципального

округа Магаданской области                                                  Л.Р. Исмаилова

Приложение № 2 к распоряжению Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от_______________№_______

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Хасынского муниицпального округа Магаданской области

к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

| Исмаилова Лидия Райнгольдовна | - глава Хасынского муниципального округа Магаданской области, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Хаджимуратов Замир Зяузянович | - руководитель Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, секретарь комиссии; |
| Аксютина Марина Николаевна | - заместитель руководителя-начальник отдела ЖКХ, МЖК Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, член комиссии; |
| Покидина Надежда Михайловна | - главный специалист отдела ЖКХ, МЖК Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магадланской области, член комиссии; |
| Одарющенко Ася Игоревна | - главный специалист отдела ЖКХ, МЖК Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, член комиссии; |
| Пятигорова Ирина Павловна Арьяхова Дарья Дмитриевна Храпков Александр Львович Орлова Анастасия Валерьевна Литвиненко Светлана Александровна Агранович Владимир Ефимович Войтеховский Станислав Леонидович Азизова Елена Леонидовна | - начальник территориального отдела п. Стекольный Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, член комиссии; - начальника территориального отдела п. Талая Администрации Хасынского муниицпального округа Магаданской области, член комиссии; - исполнительный директор Муниципального унитарного предприятия «Комэнерго», член комиссии; - директор Муниципального унитарного предприятия «Стекольный-комэнерго», член комиссии; - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Хасынская управляющая компания», член комиссии; - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строитель», член комиссии; - генеральный директор ООО «Управляющая компания «ФОРВАРД», член комиссии; - генеральный директор ООО «Созидание», член комисссии; - представитель Северо-Восточного Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по согласованию; - представитель Прокуратуры Хасынского района (по согласованию); - представитель ГЖИ Магаданской области (по согласованию). |

Приложение № 3 к распоряжению Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от_______________№_______

ГРАФИК

подготовки объектов ЖКХ Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2025-2026 годов

| № | Наименование мероприятия | Единица измерения | Задание по подготовке | Динамика подготовки (ед./%) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | 01 июля 2025 г. |  | 01 августа 2025 г. |  | 01 сентября 2025 г. |  |  |
|  |  |  |  | 30% |  | 60% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подготовка жилищного фонда | тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка котельных | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка тепловых сетей | километров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка ветхих тепловых сетей | километров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка центральных тепловых пунктов | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подготовка водозаборов | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка насосных станций водопровода | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка водопроводных очистных сооружений | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка водопроводных сетей | километров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подготовка ветхих сетей водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подготовка канализационных насосных станций | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Подготовка канализационных очистных сооружений | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подготовка канализационных сетей | километров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подготовка ветхих канализационных сетей | километров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подготовка электрических сетей | километров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Подготовка ветхих электрических сетей | километров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка трансформаторных подстанций | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Подготовка специальных машин для механизированной уборки | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Подготовка улично-дорожной сети | тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Подготовка мостовых сооружений | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к распоряжению Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от_______________№_______

ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии основных фондов, оборудования,

инженерных коммуникаций по состоянию на 01 января 2026 года

| № п/п | Показатель | Количество | Нормативный срок эксплуатации, (лет) | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование: Хасынский муниципальный округ Магаданской области |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд* (ед.) |  |  |  |
|  | тыс. м² |  |  |  |
| 2. | Котельные (ед.) |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |
| 3. | Котлоагрегаты (ед.) |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |
| 4. | Центральные тепловые пункты (ед.), |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |
| 5. | Трансформаторные подстанции (ед.) |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |
| 6. | Очистные сооружения водопровода (ед.), |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |
| 7. | Очистные сооружения канализации (ед.), |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |
| 8. | Водопроводные насосные станции (ед.), |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |
| 9. | Канализационные насосные станции (ед.), |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |
| 10. | Тепловые насосные станции (ед.), |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |
| 11. | Тепловы сети (км), |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |
| 12. | Водопроводные сети (км), |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |
| 13. | Канализационные сети (км), |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |
| 14. | Электрические сети (км), |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |
| 15. | ДЭС (ед.), |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |
| 16. | В том числе резервные ДЭС (ед.) |  |  |  |
|  | нормативный срок эксплуатации которых истек |  |  |  |

*Не включаются индивидуальные дома частной формы собственности.

Приложение № 5 к распоряжению Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от_______________№_______

ЗАДАНИЕ

по накоплению запасов топлива для тепло-, энергоснабжения на объектах энергетики на отопительный период 2025-2026 годов

| Наименование муниципального образования (населенного пункта) | Вид топлива | Нормативные запасы топлива на 01.09.2025 года (тыс. тонн) | Фактический запас топлива на отчетную дату (тыс. тонн) |
| --- | --- | --- | --- |
| Хасынский муниицпальный округ Магаданской области Всего: | мазут | 0,390 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| пос. Палатка | мазут | 0,220 |  |
| пос. Хасын | мазут | 0,032 |  |
| пос. Стекольный | мазут | 0,095 |  |
| пос. Талая | мазут | 0,043 |  |

______________

Приложение № 6 к распоряжению Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от_______________№_______

(Форма)

Информация

о начале отопительного сезона

2025-2026 годов

(Предоставляется еженедельно, по средам)

| Муниципальный округ | Котельные |  |  |  |  | Объекты социальной защиты |  |  |  |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | запущено | % запуска | подписаны паспорта готовности |  | Всего | Подключено к теплоснабжению | % подключения | подписаны паспорта готовности |  | Всего | Подключено к теплоснабжению | % подключения | подписаны паспорта готовности |  |
|  |  |  |  | шт | % |  |  |  | шт | % |  |  |  | шт | % |
| Хасынский муниципальный округ Магаданской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

Приложение № 8 к распоряжению Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от_______________№_______

(Форма)

График

подготовки объектов социальной сферы Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний отпительный период 2025-2026 годов

| № п/п | Объекты социального значения | всего | Динамика подготовки (ед/%) |  |  |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетная дата |  | Отчетная дата |  | Отчетная дата |  |  |
|  |  |  | План на 01.07.2025 | Факт на отчетную дату | План на 01.08.2025 | Факт на отчетную дату | План на 01.09.2025 | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниицпальные объекты |  | 30% |  | 60% |  | 100% |  |  |
| 1.1 | Объекты сферы образования |  | 30% |  | 60% |  | 100% |  |  |
| 1.2. | Объекты сферы культуры |  | 30% |  | 60% |  | 100% |  |  |
| 1.3 | Объекты сферы спорта |  | 30% |  | 60% |  | 100% |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Лист согласования

проекта распоряжения (постановления) Администрации округа: «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2025-2026 годов».

Подготовлен:

__Аксютина М.Н.

(фамилия, инициалы)

Заместитель руководителя-начальник отдела ЖКХ, МЖК Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области__________________________________________________

(должность, место работы)

____________________     ______________

(дата)                                (подпись)

СОГЛАСОВАНО:

| Должность, место работы | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Комитет жизнеобеспечения |  | З.З. Хаджимуратов | . |
| Юридический отдел |  |  |  |

РАЗОСЛАТЬ:

| Наименование комитетов, отделов администрации округа, предприятий и организаций округа | Кол-во экз. | Наименование комитетов, отделов администрации округа, предприятий и организаций округа | Кол-во экз. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комитет жизнеобеспечения | 2 | ООО «Хасынская управляющая компания» | 1 |  |  |
| МУП «Комэнерго» | 1 | ООО «Управляющая компания «Форвард» | 1 |  |  |
| МУП «Стекольный-комэнерго» | 1 | Комитет образования | 1 |  |  |
| Территориальный отдел п. Талая | 1 | ООО «Созидание» | 1 |  |  |
| Территориальный отдел п. Стекольный | 1 | Сайт | 1 |  |  |
| Отдел по делам ГО и ЧС | 1 | В дело | 1 |  |  |
| ООО «ГУК «Строитель» | 1 | КУМИ | 1 |  |  |