- АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСЫНСКОГО

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

- Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

15.05.2025											№ 37

п. Палатка

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,

топливно-энергетического комплекса и социальной сферы

Хасынского муниципального округа Магаданской области

к работе в осенне-зимний отопительный

период 2025-2026 годов

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ                  «О теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему отопительному периоду 2025-2026 годов, предупреждения возникновения аварийных ситуаций в течении отопительного сезона на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Хасынского муниицпального округа Магаданской области:

1. Считать первоочередной задачей Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее - Комитет) и руководителей предприятий коммунального комплекса в отопительном периоде 2025-2026 годов гарантированное обеспечение нужд населения и объектов социальной сферы жилищно-коммунальными услугами.

2. Утвердить План подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимних условиях 2025-2026 годов (далее - План), согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса                             и социальной сферы Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов                                 (далее - Комиссия), согласно приложению № 2.

При осуществлении своей деятельности Комиссии руководствоваться:

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- правилами устройства электроустановок, издание 7;

- правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности                      к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отоптельному периоду»;

- Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, СО 153-34.08.105-2004, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004;

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170  «Об утвеждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда МКД 2-04.2004, утвержденным Госстроем России;

- организационно-методическими рекомендациями по подготовке                  к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилишно-коммунальному комплексу от 06.09.2000 № 203;

- методическими рекомендациями по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утвержденными приказом Ростехнадзора от 17.07.2013 № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопиельному периоду»;

- правилами технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115                        «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России                     от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13.09.2018 № 757, от 12.07.2018 № 548»;

- правилами технической эксплуатации установок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811                        «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

4. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных учреждений Хасынского муниицпального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2025-2026 годов выполнению следующих мероприятий:

- ежемесячно до 01.01.2026, начиная с 10.06.2025 в срок                         до 01 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять                        в Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области отчет по исполнению запланированных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ округа к работе в зимних условиях 2025-2026 годов по форме утвержденного Плана, согласно приложению № 7 (для организаций жилищно-коммунального комплекса);

- еженедельно (по понедельникам), начиная с 10.06.2025 по 30.09.2025, представлять в Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области отчет                             по исполнению запланированных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ округа к работе в зимних условиях 2025-2026 годов по форме утвержденного Плана, согласно приложению № 8 (для бюджетных учреждений);

- еженедельно начиная с 10.06.2025 по 06.09.2025 представлять                        в Администрацию Хасынского муниципального округа Магаданской области информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2025-2026 годов по форме, согласно приложению № 3;

- в срок до 01.09.2025 выполнить комплекс мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и энергетики к осенне-зимнему отопительному периоду       2025-2026 годов в соответствии с утвержденными планами и графиками;

- в целях обеспечения гарантированного прохождения отопительного периода 2025-2026 годов обеспечить периодичность замены основных фондов, оборудования, инженерных коммуникаций (тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей), нормативный срок эксплуатации которых истек. Особое внимание уделить замене ветхих инженерных сетей.

Информацию о состоянии основных фондов, оборудования, инженерных коммуникаций по состоянию на 01.01.2026 необходимо представить в Администрацию Хасынского муниципального округа Магаданской области в срок до 18.01.2026 по форме, согласно                     приложению № 4.

- обеспечить еженедельное представление информации                                           в Администрацию Хасынского мунциипального округа Магаданской области по накоплению топливно-энергетических ресурсов, в соответствии                            с приложением № 5;

- в период с июня по ноябрь 2025 года обеспечить представление информации по подготовке объектов коммунального комплекса и энергетики к работе в осенне-зимний отопительный период 2025-2026 годов в Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области по форме Федерального статистическорго наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная, ежемесячно до 01 числа отчетного месяца;

- в период с 01.08.2025 по 01.10.2025 представлять в Комитет еженедельно, по средам, информацию о подключении объектов к ситемам теплоснабжения по форме, согласно приложению № 6.

5. Работы по подготовке объектов ЖКХ округа к эксплуатации                              в зимний период 2025-2026 годов завершить в следующие сроки:

- до 01.09.2025 обеспечить готовность многоквартирного жилого фонда, подключенного к централизованным системам теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения округа к осенне-зимнему отопительному периоду 2025-2026 годов. С предоставлением управляющими компаниями Акта проведения промывки и опрессовки внутридомовых сетей теплоснабжения;

- до 01.09.2025 обеспечить готовность котельных, инженерных сетей                    и оборудования с учетом технологических нарушений в эксплуатации теплоэнергетического оборудования, систем водоснабжения                                     и водоотведения, выявленных в период отопительного периода                     2024-2025 годов;

- до 10.09.2025 предоставить в Комитет реестр Актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в разрезе населенных пунктов округа;

- иные виды работ, не влияющие на своевременность начала отопительного периода, завершить до 01.09.2025.

6. Обеспечить готовность резервных источников электропитания                     и водоснабжения на котельных и водозаборах, обслуживающих население                 и объекты социального значения.

Акты проверки готовности резервных источников элекропитания,                   в срок до 01.09.2025 предоставить в Комитет по установленным формам.

Разработать мероприятия по входному контролю количества и качества поступающего на котельные топлива и обеспечению его сохранности.

Осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации приобретение топлива, оборудования и других материалов, проведение ремонтных работ на теплоэнергетических объектах, тепловых и водопроводных сетях, а также в жилищном фонде и на объектах социальной сферы, обеспечить своевременную постановку приобретенного (поступившего) оборудования на учет.

Обеспечить своевременное выполнение договорных обязательств                    по оплате заключенных договоров (контрактов) на поставку и перевозку топлива на котельные и ДЭС округа.

7. Предусмотреть формирование резервного фонда материально-технических ресурсов на объектах топливно-энергетического комплекса                    и жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень материально-технических ресурсов резервного фонда                     на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства предоставить в Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области в срок до 01.09.2025.

8. В целях своевременного получения паспорта готовности муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», а именно не позднее 01.09.2025, а также паспортов готовности ресурсоснабжающих (теплоснабжающих, теплосетевых) предприятий, бюджетных организаций и потребителей жилищно-коммунальных услуг к эксплуатации в зимних условиях, в том числе многоквартирных домов, обеспечить подготовку объектов ЖКХ                              и соответствующих документов для их проверки со стороны контролирующих органов.

Особое внимание необходимо уделить неукоснительному исполнению предписаний, ранее выданных контролирующими органами.

При подготовке ресурсоснабжающих (теплоснабжающих, теплосетевых) предприятий, потребителей тепловой энергии к оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов учесть требования, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 № 314                                 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду».

Особое внимание уделить выполнению требований по готовности                     к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, для потребителей тепловой энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в том числе обеспечить наличие полного пакета документов, необходимого для комплексной оценки готовности объектов ЖКХ к отопительному периоду 2025-2026 годов.

9. Выполнить необходимые организационно-технические мероприятия по отключению пустующих зданий от коммунальных систем, внести соответствующие изменения в схемы электро-, водо-, теплоснабжения.

10. Ежеквартально рассматривать совместно с Администрацией Хасынского муниципального округа Магаданской области результаты деятельности предприятий ЖКХ, особое внимание уделять вопросам сокращения задолженности за потребленные услуги организациями, финансируемыми из бюджета муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», в целях уменьшения задолженности проводить жесткую политику по своевременной оплате                           за полученные топливно-энергетические ресурсы.

11. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области Казанцеву А. Н. в целях взаимодействия Хасынского отделения филиала «Магаданэнергосбыт» публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго», жилищно-коммунальных предприятий, организаций                    и служб в период с 01.08.2025 по 10.09.2025 запланировать  и провести учения, направленные на ликвидацию аварийных ситуаций на объектах коммунальной энергетики, сетях электро-, тепло-, водоснабжения. По результатам мероприятий выявить и устранить проблемные вопросы.

В срок до 15.09.2025 проинформировать Администрацию Хасынского мунципального округа Магаданской области о проведенных учениях, наличии инструкций о порядке ликвидации аварий.

12. Комитету жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области                                        и ресурсоснабжающим предприятиям округа организовать на надлежащем уровне работу по предупреждению возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения с применением программы электронного моделирования аварийных ситуаций.

13. Комитету по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области завершить инвентаризацию жилищно-коммунальных объектов, включая бесхозяйные, произвести оформление прав собственности муниципального образования на эти объекты и разработку системы их учета.

14. Комитету жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области разработать, утвердить и представить в срок до 10.06.2025 в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации план                          по подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы и многоквартирных жилых домов Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе                в осенне-зимний отопительный период 2025-2026 годов, с разбивкой                         по конструктивам, особое внимание уделять переходящим объектам, состоянию жилищного фонда, инженерных сетей, водозаборных сооружений, зон санитарной охраны, созданию материально-технического запаса, наличию на объектах жилищно-коммунального хозяйства аварийных дизельных электростанций.

14.1. Систематизировать работу по обобщению отчетной информации по финансово-хозяйственной деятельности жилищно-коммунального хозяйства Хасынского муниципального округа Магаданской области с целью принятия мер по оздоровлению финансовой деятельности предприятий ЖКХ, недопущению задолженности по заработной плате предприятий ЖКХ                      и сокращению дебиторской и кредиторской задолженности                         предприятий ЖКХ.

14.2. Разработать мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности предприятий ЖКХ.

14.3. Обеспечить своевременное предоставление достоверной отчетности в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в сроки, установленные настоящим распоряжением.

15. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области:

- от 13.06.2024 № 42-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса                          и социальной сферы Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2024-2025 годов»;

- от 25.06.2024 № 45-р «О внесении изменения в распоряжение Администрации Хасынского мунципального округа Магаданской области                   от 13.06.2024 № 42-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2024-2025 годов»;

- от 17.07.2024 № 49-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Хасынского мунципального округа Магаданской области               от 13.06.2024 № 42-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2024-2025 годов».

16. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю                    за собой.

17. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете «Заря Севера» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области».

Глава

Хасынского муниципального

округа Магаданской области                                                   Л.Р. Исмаилова