|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению Администрации  Хасынского муниципального  округа Магаданской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования «Хасынский**

**муниципальный округ Магаданской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» |
| Основание для разработки Программы | - [постановление](consultantplus://offline/ref=498213D2B262B54630E831431AA66B20A8C7AB678C995CF908BC4F9FEA338D939A5EB1EB5EE592E1CE61A69940z4g0H) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;  - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=498213D2B262B54630E831431AA66B20A8C0A06E829A5CF908BC4F9FEA338D93885EE9E75FEC8FE7CA74F0C80616B5B2BF0AC32C4C357C82zBg6H) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - [статья 179](consultantplus://offline/ref=498213D2B262B54630E831431AA66B20A8C7AD68839F5CF908BC4F9FEA338D93885EE9E75FEE8EE9CA74F0C80616B5B2BF0AC32C4C357C82zBg6H) Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| Заказчик Программы | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| Разработчик Программы | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| Исполнители Программы | Юридические и физические лица, определяемые в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| Цели и задачи Программы | - повышение качества питьевой воды для населения на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области;  - строительство (реконструкция) и защита водозаборов |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы - 0,00 тыс. рублей, в том числе:  2020 год - 0,0 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей.  Источниками финансирования Программы являются бюджет муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», а также могут выступать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные источники финансирования (привлеченные средства), в том числе субсидии, выделяемые из бюджета Магаданской области |
| Сроки реализации Программы | 2020-2025 годы |
| Ожидаемый конечный результат реализации Программы | - обеспечение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий;  - улучшение качества питьевой воды для населения путем строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения |
| Контроль исполнения Программы | Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется Комитетом жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**государственной программы и прогноз развития на перспективу**

Проблема гарантированного обеспечения населения качественной питьевой водой, очистка сточных вод, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения, увеличение продолжительности жизни населения Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее - муниципальный округ) до среднеевропейского уровня за счет обеспечения их безопасной чистой питьевой водой, в количестве, достаточном для жизнедеятельности и развития страны - это основная задача муниципального округа. Проблема качества питьевой воды - предмет особого внимания общественности, эксплуатирующей организации, органов местного самоуправления, органов санитарно-эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды.

В настоящее время Хасынский муниципальный округ Магаданской области питьевой водой обеспечивает:

- в поселках Палатка, селах Хасын, Талая муниципальное унитарное предприятие МУП «Комэнерго» централизовано обеспечивает население водой из 5 водопроводных скважин. Протяженность водопроводных сетей 22,869 км. Центральным водоснабжением обеспечивается 4,7 тыс. человек населения. Износ водопроводных сетей достигает до 67,8%, что значительно снижает качество питьевой воды;

- в поселке Стекольный МУП «Стекольный-комэнерго» централизованно обеспечивает население водой из 2 водопроводных скважин. Протяженность водопроводных сетей 10,4 км. Центральным водоснабжением обеспечивается 2,1 тыс. человек. Износ водопроводных сетей достигает до 68,0%, что значительно снижает качество подаваемой воды населению.

Высокие потери и сверхнормативное потребление населением воды в совокупности с большими размерами утечек, внутренней коррозией металлических трубопроводов, частыми авариями ведут к снижению напора в сетях и перебоям в водоснабжении населения муниципального округа.

Муниципальными унитарными предприятиями, расположенными на территории муниципального округа, проводится постоянный контроль качества питьевой воды по поселениям: п. Палатка, с. Хасын, с. Талая, п. Стекольный, в соответствии с программой производственного контроля, его соответствия [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/ref=498213D2B262B54630E831431AA66B20ADC6A06A8B9B5CF908BC4F9FEA338D93885EE9E75FED8CE0CF74F0C80616B5B2BF0AC32C4C357C82zBg6H) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Обеспечение качества питьевой воды для населения и других потребителей способствует выполнение следующих мероприятий:

- содержание санитарно-защитной зоны водозаборов в соответствии установленных требований;

- эксплуатация водозаборных сооружений обученным квалифицированным персоналом;

- выполнение требований СНиП по эксплуатации водозаборных сооружений;

- отбор проб питьевой воды на водозаборных сооружениях и в распределительной сети по 2 раза ежемесячно для выполнения лабораторных анализов в соответствии с договором ЦГЭ г. Магадан. Основная проблема на территории муниципального округа по водоснабжению - это техническое состояние объектов водоснабжения и водопроводных сетей в муниципальном округе.

Так в п. Талая Хасынского района в 1972 году введен в эксплуатацию подземный водозабор, предназначенный для добычи воды на цели хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения п. Талая. Объектами, подключенными к системе централизованного водоснабжения, являются жилой фонд, а также объекты социального назначения, аграрно-промышленный комплекс «Талая» и бальнеологический санаторий-курорт п. Талая.

Общий износ, износ сетей и моральная устарелость системы водоснабжения, в том числе водозабора в п. Талая достигает до 90%.

Для улучшения санитарно-эпидемиологического качества воды в п. Талая требуется новый павильон водозабора с вспомогательным оборудованием, таким как резервуар вертикальный питьевой воды (2 бочки по 200 м3), современные глубинные насосы.

Новый павильон водозабора требуется в связи с тем, что установленный в 1972 году павильон достиг 90% износа. Безопасность и целостность оборудования внутри павильона подвергается каждодневному риску обрушения конструкции.

С начала ввода в эксплуатацию, с 1972 года, отсутствовал резервуар питьевой воды для накопления и отчистки запасов питьевой воды для потребления населением п. Талая.

Глубинные насосы, установленные в скважинах, достигли своего износа до 90% и требуют обновления на новые современные глубинные насосы ЭЦВ8-40-100 и ЭЦВ10-65-120 для улучшения качества и увеличения давления подачи воды в систему.

Водоснабжение населения п. Хасын питьевой холодной водой осуществляется от одного водозабора, введенного в эксплуатацию в 1977 году, состоящего из двух скважин, расположенных в 300 м севернее п. Хасын.

В скважинах установлены два насоса марки ЭЦВ-8-16-140, работающие попеременно в автоматическом режиме. Вода из скважины подается в накопительную емкость объемом 50 м3, а оттуда насосами в разводящую сеть поселка.

Вода используется для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения населения п. Хасын.

Водозаборные сооружения обеспечивают водой питьевого качества население, а также предприятия поселка.

Существующая централизованная система водоснабжения, обеспечивающая питьевой и горячей водой п. Хасын, на данное время является единственной.

Общий износ, износ сетей и моральная устарелость системы водоснабжения, в том числе водозабора в п. Хасын достигает до 90%.

Для улучшения санитарно-эпидемиологического качества воды в п. Хасын требуется новый павильон водозабора с вспомогательным оборудованием, таким как резервуар вертикальный питьевой воды (1 бочка по 100 м3), 2 современных глубинных насоса, а также 2 бактерицидные установки УОВ-УФТ-А2-500-100-ду100.

Новый павильон водозабора требуется в связи с тем, что установленный в 1977 году павильон достиг 85% износа. Безопасность и целостность оборудования внутри павильона подвергается каждодневному риску обрушения конструкции.

С начала ввода в эксплуатацию, с 1977 года, резервуар питьевой воды объемом 50 м3 для накопления и отчистки запасов питьевой воды для потребления населением п. Хасын устарел и пришел в негодность, достигнув износа в 90%. Для увеличения объема и качества питьевой воды требуется замена на новый резервуар объемом 100 м3.

Новый глубинный насос водозабора требуется в связи с тем, что глубинный насос, установленный в скважину, достиг своего износа до 90% и требуют замены на новые современные глубинные насосы ЭЦВ6-25-80 для улучшения качества и увеличения давления подачи воды в систему.

Установленные в скважину бактерицидные установки требуют обновления на новые современные установки типа УОВ-УФТ-А2-500-100-ду100, для поддержания санитарно-эпидемиологических и гигиенических требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

**Раздел 2. Основные цели и задачи Программы**

Целью Программы в сфере водоснабжения является бесперебойная, безаварийная работа системы водоснабжения, обеспечивающая население, предприятия, организации и объекты соцкультбыта муниципального округа питьевой водой, отвечающей санитарным нормам и правилам.

Результатами реализации Программы станут:

- соблюдение норм санитарной безопасности водоснабжения;

- повышение качества воды;

- надежность и устойчивость водоснабжения;

- снижение потерь воды в сетях и эксплуатационных расходов;

- уменьшение количество аварийных ситуаций на сетях водопровода.

Основной задачей Программы является улучшение качества питьевой воды и обеспечение бесперебойного, устойчивого и безопасного снабжения водой жителей муниципального округа, а также строительство нового комплекса водозаборных станций в муниципальном округе.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы**

Срок реализации Программы 5 лет. Реализуется в один этап с 2020 года по 2025 годы.

**Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы**

1. Мероприятия, направленные на совершенствование технологии очистки и улучшения качества питьевой воды:

- сезонная промывка и дезинфекция водопроводных сетей, емкостей питьевой воды;

- профилактические мероприятия по эксплуатации и ремонтно-восстановительные работы текущего и капитального характера существующих скважин в Хасынском муниципальном округе Магаданской области, с последующим лабораторным контролем качества воды;

- промывка водозаборных скважин с хлорированием;

- устройство зон санитарной охраны водозаборных скважин.

2. Разработка проектно-сметной документации:

- разработка проектно-сметной документации по строительству водозаборной станции в п. Талая и в п. Хасын.

3. Капитальное строительство объектов водоснабжения в п. Талая и в п. Хасын.

**Раздел 5. Сведения о заказчике и исполнителях Программы**

Общее управление Программой осуществляет заказчик - Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области. Руководителем Программы является глава Хасынского муниципального округа Магаданской области. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реализацию мероприятий Программы организуют:

Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области в части следующих мероприятий:

- координирует деятельность по выполнению мероприятий Программы;

- обеспечивает нормативно-правовое и методическое сопровождение Программы;

- подготавливает предложения по составлению плана текущих расходов на очередной временной период по уточнению промежуточных сроков реализации мероприятий, а также соответствующих показателей;

- проводит мониторинг выполнения показателей и оценку эффективности реализации мероприятий Программы;

- выполняет программные мероприятия в пределах своей компетенции;

- осуществляет сбор оперативной информации для подготовки и представления отчетов в установленном порядке.

Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области:

- организует направление заявок в уполномоченный орган Магаданской области на предоставление субсидий для финансирования мероприятий Программы;

- организует своевременное перечисление субсидий главным распорядителям бюджетных средств.

**Раздел 6. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых заказчиком в целях эффективности реализации отдельных мероприятий и достижения планируемых результатов в рамках, выделяемых и привлекаемых финансовых ресурсов.

В рамках Программы должно быть обеспечено формирование плана текущих и инвестиционных расходов для реализации и уточнения основных показателей Программы.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными целями и задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств. Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем целевого назначения в соответствии со статьями бюджета.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется заказчиком в лице ответственного исполнителя заказчика.

Ответственный исполнитель координирует деятельность всех участников Программы, задействованных в ее реализации и несет ответственность за качество, результативность и своевременность реализации программных мероприятий, в том числе за сбор оперативной информации, подготовку и предоставление отчетов по утвержденным формам.

Ответственный исполнитель, для реализации поставленных целей и задач, осуществляет дополнительные мероприятия по привлечению финансовых ресурсов из иных источников финансирования, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Внесение изменений в Программу или прекращение ее действия осуществляется ответственным исполнителем и оформляется муниципальным правовым актом.

**Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=498213D2B262B54630E831431AA66B20AECBAC6B89995CF908BC4F9FEA338D939A5EB1EB5EE592E1CE61A69940z4g0H) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, за счет средств федерального бюджета, бюджета Магаданской области, бюджета муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» и иных источников.

[Объем](consultantplus://offline/ref=498213D2B262B54630E82F4E0CCA312EA5C8F7628A9F56AD53E049C8B5638BC6C81EEFB21CA981E0CB7FA5984348ECE2F341CE285A297C85AB47F232zDg2H) финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, представлен в приложении № 1 к Программе.

Объем финансирования Программы может быть скорректирован, исходя из потребностей муниципального образования, а также при наличии дополнительных финансовых ресурсов, или в случае изменения объемов финансирования из федерального и областного бюджетов, в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_