|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации  Хасынского муниципального  округа Магаданской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Хасынский

муниципальный округ Магаданской области»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481370&dst=101380) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [статья 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480810&dst=7419) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285427) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=99823) Правительства Магаданской области от 22.09.2017 № 838-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Формирование современной городской среды Магаданской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| Разработчик Программы | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| Исполнители Программы | Организация и реализация мероприятий осуществляется Комитетом жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области. Непосредственными исполнителями Программы являются физические и юридические лица, определяемые в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |
| Задачи Программы | - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования;  - исполнение условий Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды;  - повышение доступности элементов благоустройства дворовых и общественных территорий для маломобильных групп населения;  - создание механизмов вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в обсуждение и реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования |
| Объем и источники финансирования Программы | Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области».  Общий объем финансирования мероприятий Программы – 81 236,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год - 23 829,1 тыс. рублей;  2021 год - 12 494,9 тыс. рублей;  2022 год - 20 120,4 тыс. рублей;  2023 год - 152,6 тыс. рублей;  2024 год - 23 904,6 тыс. рублей;  2025 год - 124,8 тыс. рублей;  2026 год - 129,8 тыс. рублей;  2027 год – 120,0 тыс. рублей;  2028 год – 120,0 тыс. рублей;  2029 год – 120,0 тыс. рублей;  2030 год – 120,0 тыс. рублей.  Средства федерального бюджета в размере – 56 297,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год - 22 738,1 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 14 145,4 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 19 414,30 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей;  2026 год - 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0,0 тыс. рублей;  2029 год – 0,0 тыс. рублей;  2030 год – 0,0 тыс. рублей.  Средства областного бюджета в размере - 10 247,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год - 464,0 тыс. рублей;  2021 год - 9 098,4 тыс. рублей;  2022 год - 288,7 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 396,2 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей;  2026 год - 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0,0 тыс. рублей;  2029 год – 0,0 тыс. рублей;  2030 год – 0,0 тыс. рублей.  Средства местного бюджета в размере - 12 157,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год - 627,0 тыс. рублей;  2021 год - 863,2 тыс. рублей;  2022 год - 5 686,3 тыс. рублей;  2023 год - 152,6 тыс. рублей;  2024 год - 4094,1 тыс. рублей;  2025 год - 124,8 тыс. рублей;  2026 год - 129,8 тыс. рублей;  2027 год – 120,0 тыс. рублей;  2028 год – 120,0 тыс. рублей;  2029 год – 120,0 тыс. рублей;  2030 год – 120,0 тыс. рублей.  Средства бюджета ОЭЗ в размере - 2 533,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год - 0,0 тыс. рублей;  2021 год - 2 533,3 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей;  2026 год - 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0,0 тыс. рублей;  2029 год – 0,0 тыс. рублей;  2030 год – 0,0 тыс. рублей |
| Срок реализации Программы | 2020-2030 годы |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - повышение качества и комфорта городской среды для проживания граждан в муниципальном образовании;  - увеличение количества благоустроенных территорий;  - вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании «Хасынский городской округ», утвержденным постановлением Администрации Хасынского городского округа от 20.11.2015 № 439 |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» (далее - Программа) предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание комфорта, качества и удобства жизни населения в поселениях муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области».

Оценка общего состояния благоустройства поселков показала, что состояние некоторых дворовых территорий не отвечает современным требованиям: территории не имеют достаточного наружного освещения, внутри дворовые проезды имеют грунтовое покрытие. Часть проездов находятся в аварийном состоянии и требуют ремонта. Парковочные места и тротуары во дворах не обустроены.

В последние годы планомерно ведется работа по размещению во дворах детских и спортивных площадок. Несмотря на это, уровень оснащенности дворов детскими игровыми комплексами и другими малыми архитектурными формами недостаточен и работу в этом направлении необходимо продолжать.

Так, по результатам инвентаризации установлено следующее: в 10 дворах в неудовлетворительном состоянии находятся дворовые проезды, в 13 дворах отсутствует освещение дворовой территории, 22 двора не оборудованы скамейками и урнами. Благоустройство детских площадок требуется в 23 дворах.

Для обеспечения комплексного подхода к решению данных проблем и определения основных приоритетных направлений деятельности по благоустройству территории требуется участие, как специалистов администрации, так и, заинтересованных жителей и организаций в обсуждении и реализации мероприятий.

Общественные территории населенных пунктов представлены скверами, площадями и тротуарами. Уровень благоустройства их достаточно высок, особенно в п. Палатка, однако некоторые территории нуждаются в дополнительном благоустройстве: устройство покрытия тротуаров, установка скамеек, освещения и т.д.

Улучшение уровня благоустройства, повышение комфортности городской среды возможно путем принятия муниципальной программы и реализации программных мероприятий.

2. Цели и задачи Программы, приоритеты муниципальной

политики в сфере благоустройства

Основным приоритетом в области благоустройства в муниципальном образовании «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» является создание и поддержание современных комфортных условий проживания населения.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования;

- исполнение условий Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды;

- повышение доступности элементов благоустройства дворовых и общественных территорий для маломобильных групп населения;

- создание механизмов вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в обсуждение и реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

В соответствии с Положением об инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=99823) Правительства Магаданской области от 22.12.2023 № 899-пп (далее - Положение) по результатам проведенной инвентаризации определены адресные перечни благоустройства:

- адресный [перечень](#P814) дворовых территорий, подлежащих благоустройству, приведен в приложении № 4 к Программе;

- адресный [перечень](#P868) общественных территорий, подлежащих благоустройству, приведен в приложении № 5 к Программе;

- адресный [перечень](#P868) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, приведен в приложении № 6 к Программе.

Муниципальное образование «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» вправе включать (исключать) указанные территории из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующих населенных пунктов муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области».

Муниципальное образование «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой.

3. Система целевых индикаторов, ожидаемые результаты

и социально-экономический эффект от реализации программы

Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды для проживания граждан в муниципальном образовании.

В результате реализации Программы ожидается улучшение уровня благоустройства, повышение комфортности городской среды, привлечение жителей к решению вопросов благоустройства.

Существуют риски, способные повлиять на достижение конечного результата Программы. К числу таких рисков относятся:

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием хозяйственного подхода к использованию общего имущества многоквартирного дома;

- экономические риски, связанные с недостаточным количеством подрядных организаций в регионе, способных и желающих участвовать в конкурсах на выполнение работ по благоустройству.

Целевые [индикаторы](#P709) Программы приведены в приложении № 3.

4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы

Заказчик (координатор) Программы - Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области.

Ответственным исполнителем Программы является Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, которым осуществляется:

- координация деятельности по выполнению мероприятий Программы;

- разработка нормативно-правового и методического обеспечения Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной временной период;

- уточнение промежуточных сроков реализации мероприятий Программы и объемов их финансирования, а также соответствующих показателей;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»;

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

- обеспечение согласованности действий по подготовке и реализации программных мероприятий;

- сбор оперативной информации, подготовка и представление отчетов в установленном порядке;

- заключение муниципальных контрактов с физическими и юридическими лицами, определяемыми в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450824) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- контроль за качеством проводимых работ.

Участники Программы - физические и юридические лица, определяемые в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также граждане и заинтересованные лица.

Программа должна быть синхронизирована с реализуемыми в этот период в муниципальном образовании Магаданской области мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации объектов недвижимого имущества и предусматривать в том числе:

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии;

- условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

5. Механизм реализации Программы

Благоустройство дворов и общественных территорий населенных пунктов муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» будет производиться поэтапно, в соответствии с выделяемыми объемами финансирования из средств местного бюджета, а также с привлечением иных источников финансирования в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Реализацию Программы осуществляет муниципальный заказчик - Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области. Для выполнения условий предоставления субсидии в целях реализации Программы муниципальный заказчик заключает соглашения (контракты, договоры) по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации настоящей Программы:

- на выполнение работ по благоустройству общественных территорий - не позднее 1 июля года предоставления субсидии;

- на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий - не позднее 1 мая года предоставления субсидии.

В случаях обжалования действий (бездействия) муниципального заказчика и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, срок заключения таких соглашений (контрактов, договоров) продлевается на срок указанного обжалования.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области контролирует соблюдение [плана реализации](#P646) Программы, установленного приложением № 2 к Программе.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн.

Решением собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, имущество, созданное в результате завершения работ из указанного минимального перечня, принимается в состав общего имущества многоквартирного дома.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- устройство детских и спортивных площадок;

- демонтаж устаревших малых архитектурных форм;

- устройство автомобильных парковок;

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек;

- озеленение территории и устройство клумб;

- иные мероприятия.

Реализация мероприятий программы осуществляется с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями.

При выполнении работ из минимального перечня финансовое или трудовое участие заинтересованных лиц не требуется.

При выполнении работ из дополнительного перечня обязательным условием предоставления субсидий является и трудовое и финансовое участие граждан и иных заинтересованных лиц. При этом граждане, проживающие в многоквартирных домах, благоустройство которых осуществляется в рамках реализации Программы, выполняют мероприятия по демонтажу устаревших малых архитектурных форм (скамейки, ограждения и т.д.) с придомовых территорий, расчистке территорий, уборке мусора.

В целях учета выполнения условий предоставления субсидии, степень трудового участия определяется в зависимости от объема трудозатрат мероприятий по благоустройству территории, и должна составлять не менее 0,5% от объема трудозатрат мероприятий Программы, который определяется в соответствии с локальным сметным расчетом по результатам проверки достоверности и обоснованности сметной стоимости.

При выполнении работ из дополнительного перечня допускается финансовое участие заинтересованных лиц. Средства в форме добровольных пожертвований, предназначенные на выполнение работ по Программе, могут привлекаться от физических и юридических лиц независимо от организационно-правовой формы.

Передача, использование привлеченных средств, ответственность и контроль за привлеченными средствами осуществляется в соответствии с Положением о порядке привлечения добровольных пожертвований в бюджет муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области».

Не допускается направление привлеченных средств на увеличение фонда заработной платы муниципальных служащих, оказание им материальной помощи.

6. Ресурсное обеспечение Программы

6.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285427) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, за счет средств федерального бюджета, бюджета Магаданской области, бюджета муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» и иных источников.

[Объем](#P246) финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, представлен в приложении № 1 к Программе.

Объем финансирования Программы может быть скорректирован, исходя из потребностей муниципального образования, а также при наличии дополнительных финансовых ресурсов, или в случае изменения объемов финансирования из федерального и областного бюджетов, в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий.

6.2. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ:

- ремонт дворовых проездов - 4,55 тыс. рублей за 1 кв. м;

- устройство освещения дворовой территории - 110,5 тыс. рублей за 1 штуку;

- установка скамеек и урн - 30,0 тыс. рублей за 1 комплект.

6.3. Ориентировочная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав дополнительного перечня таких работ, составляет:

- устройство детских и спортивных площадок - 310 000,0 рублей за 1 единицу;

- демонтаж устаревших малых архитектурных форм - 1 000,0 рублей за 1 единицу;

- устройство автомобильных парковок - 1 500,0 рублей за 1 м2;

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек - 3 070,0 рублей за 1 м2;

- озеленение территории и устройство клумб - 2 616,0 рублей за 1 м2.

6.4. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, состав перечня, а также ориентировочная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, может быть скорректирована в течение срока реализации муниципальной программы.

**7. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,**

**предоставленных для их размещения**

Проведение инвентаризации территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Составление паспорта благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации Программы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе  «Формирование современной городской  среды муниципального образования  «Хасынский муниципальный округ  Магаданской области» |

**ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального

образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, заказчик-координатор, участник** | **Источник финанси-рования** | **Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Всего: | 23829,1 | 12494,9 | 20120,4 | 152,6 | 23904,6 | 124,8 | 129,8 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| федеральный бюджет | 22738,1 | - | 14145,4 | - | 19414,3 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 464,0 | 9098,4 | 288,7 | 0,0 | 396,2 | - | - | - | - | - | - |
| средства ОЭЗ | - | 2533,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 627,0 | 863,2 | 5686,3 | 152,6 | 4094,1 | 124,8 | 129,8 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Основное мероприятие «Обустройство дворовой территории» | Всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Всего: | 23724,1 | - | 18042,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 22738,1 | - | 14145,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 464,0 | - | 288,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 522,0 | - | 3608,6 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие «Проведение проверки достоверности и обоснованности сметной стоимости объектов благоустройства, включенных в адресные перечни муниципальной программы» | Всего: | 105,0 | 19,5 | 50,0 | 120,0 | 120,0 | 124,8 | 129,8 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 105,0 | 19,5 | 50,0 | 120,0 | 120,0 | 124,8 | 129,8 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 4. | Дополнительные мероприятия, реализованные за счет средств социальных партнеров |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Устройство монументального сооружения «Книга Победы» в центре п. Палатка | ЗАО «Концерн Арбат»  (по согласованию) | Внебюджетные источники | + <\*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Устройство монументального сооружения «Знак Победы» в центре п. Стекольный | Внебюджетные источники | + <\*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Покраска многоквартирных жилых домов в п. Палатка, п. Хасын, п. Стекольный, п. Талая | Внебюджетные источники | + <\*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Снос аварийного здания в районе ледового катка п. Хасын | МУП «Комэнерго» Хасынского района Магаданской области | Внебюджетные источники | + <\*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Разборка аварийного строения в п. Хасын | ИП Дейнега Николай Николаевич  (по согласованию) | Внебюджетные источники | + <\*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды Магаданской области» | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Всего: | - | 3010,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства ОЭЗ | - | 2533,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | 476,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие «Синхронизация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований с мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов, с программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных сетей» | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Всего: | - | 2051,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 1684,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | 367,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Софинансирование мероприятия «Формирование комфортной городской среды Магаданской области» в рамках реализации государственной программы Магаданской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области» | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Всего: | - | 7413,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 7413,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие «Благоустройство территорий муниципальных образований» | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Всего: | - | - | 2027,7 | 32,6 | 23784,6 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 19414,3 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | 396,2 | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | 2027,7 | 32,6 | 3974,1 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятия «Создание благоприятных социально-экономических условий для повышения качества жизни населения п. Талая муниципального образования» | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий п. Талая муниципального образования» | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе  «Формирование современной городской  среды муниципального образования  «Хасынский муниципальный округ  Магаданской области» |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

муниципального образования «Хасынский муниципальный округ

Магаданской области» (контрольные сроки)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрольное событие** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| Определение по результатам общественных обсуждений перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в календарном году, из адресного перечня территорий, планируемых к благоустройству за весь период действия программы | 15.01.2020 | 15.01.2021 | 15.01.2022 | 15.01.2023 | 15.01.2024 | 15.01.2025 | 15.01.2026 | 15.01.2027 | 15.01.2028 | 15.01.2029 | 15.01.2030 |
| Разработка и опубликование для общественного обсуждения проектов благоустройства отобранных дворовых и общественных территорий | 20.02.2020 | 20.02.2021 | 20.02.2022 | 20.02.2023 | 20.02.2024 | 20.02.2025 | 20.02.2026 | 20.02.2027 | 20.02.2028 | 20.02.2029 | 20.02.2030 |
| Подготовка и утверждение сметной документации с элементами визуализации | 30.03.2020 | 30.03.2021 | 30.03.2022 | 30.03.2023 | 30.03.2024 | 30.03.2025 | 30.03.2026 | 30.03.2027 | 30.03.2028 | 30.03.2029 | 30.03.2030 |
| Определение на конкурсной основе подрядчиков, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 10.05.2020 | 01.05.2021 | 10.05.2022 | 01.05.2023 | 01.05.2024 | 01.05.2025 | 01.05.2026 | 01.05.2027 | 01.05.2028 | 01.05.2029 | 01.05.2030 |
| Приемка работ, выполненных подрядчиком по муниципальным контрактам | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 | 01.09.2024 | 01.09.2025 | 01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2028 | 01.09.2029 | 01.09.2030 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе  «Формирование современной городской  среды муниципального образования  «Хасынский муниципальный округ  Магаданской области» |

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. измерения** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Количество реализованных проектов | ед. | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве территорий | % | 13,5 | 18,9 | 27,0 | 32,4 | 37,8 | 38,9 | 40,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 50,0 |
| 4. | Количество реализуемых проектов с трудовым участием граждан | ед. | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве территорий | % | 53,3 | 60,0 | 66,6 | 73,3 | 80,0 | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 |
| 7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 8. | Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства | % | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к муниципальной программе  «Формирование современной городской  среды муниципального образования  «Хасынский муниципальный округ  Магаданской области» |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Площадь, м2** | **Год реализации** |
| 1. | п. Стекольный, ул. Зеленая, д. 2 | 2020 | 2018 |
| 2. | п. Палатка, ул. Почтовая, д. 15А | 185 | 2019 |
| 3. | п. Стекольный, ул. Зеленая, д. 5 | 1041 | 2021 |
| 4. | п. Палатка, ул. Зеленая, д. 11 | 4700 | 2022 |
| 5. | Комплексное благоустройство п. Талая, ул. Ленина, д. 5 | 895 | 2023 |
| 6. | п. Палатка, ул. Юбилейная, д. 4 | 1038 | 2023 |
| 7. | п. Палатка, ул. Ленина, д.7 – Центральная д. 24 | 1721 | 2024 |
| 8. | п. Стекольный, ул. Центральная, д. 3А, 5А | 1780 | 2025 |
| 9. | п. Палатка, ул. Спортивная, д. 7, 14 | 2550 | 2026 |
| 10. | п. Стекольный, ул. Школьная, д. 5 | 2350 | 2027 |
| 11. | п. Палатка, ул. Комсомольская, д. 3 | 1870 | 2028 |
| 12. | п. Стекольный, ул. Центральная, д. 3 | 1785 | 2029 |
| 13. | п. Стекольный, ул. Стадионная, д. 8 | 2540 | 2030 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к муниципальной программе  «Формирование современной городской  среды муниципального образования  «Хасынский муниципальный округ  Магаданской области» |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес общественной территории (адресный ориентир)** | **Площадь, м2** | **Годы реализации мероприятия** |
| 1. | Тротуар по ул. Ленина-Почтовая, п. Палатка | 385 | 2018 |
| 2. | Площадь возле поликлиники п. Палатка, ул. Пионерская, д. 15 | 250 | 2018 |
| 3. | Игровая зона «Черные дорожки» по ул. Школьная, п. Палатка | 3000 | 2019 |
| 4. | Территория, прилегающая к «ФОК с бассейном» по улице Почтовая в пос. Палатка | 5676 | 2019 |
| 5. | Тротуар по ул. Ленина от магазина Арбат до здания 5 ул. Ленина (контора МУП «Комэнерго») | 175 | 2019 |
| 6. | Тротуар по улице Школьная в п. Палатка (район «Черные дорожки») | 136 | 2019 |
| 7. | Тротуар от дома 82 по улице Ленина до дома 28 по улице Центральная в п. Палатка | 168 | 2019 |
| 8. | Тротуар вдоль автобазы п. Палатка, по ул. Ленина (район консервации) | 170 | 2019 |
| 9. | Стадион в п. Стекольный (монтаж ограждения и освещения) | 8000 | 2020 |
| 10. | Комплексное благоустройство общественной территории прилегающей к зданию автовокзала по ул. Центральная д. 49 в п. Палатка | 1720 | 2020 |
| 11. | Сквер п. Палатка, ул. Почтовая, д. 11а, 15, Центральная, д. 30 | 1574 | 2021 |
| 12. | Комплексное благоустройство общественной территории в п. Палатка, ул. Юбилейная, д. 18, 20 | 1485 | 2022 |
| 13. | Комплексное благоустройство общественной территории в п. Стекольный, ул. Зеленая, д. 7, 9 | 1319 | 2022 |
| 14. | Комплексное благоустройство п. Талая, ул. Ленина, д. 1, ул. Комсомольская, д. 3 | 1763 | 2023 |
| 15. | Комплексное благоустройство п. Талая, ул. Зеленая, 1 | 895 | 2024 |
| 16. | Комплексное благоустройство общественной территории в п. Палатка, ул. Космонавтов, д. 5, 7, ул. Юбилейная, д. 10, 12, 14 | 1200 | 2025 |
| 17. | Комплексное благоустройство общественной территории в п. Палатка, ул. Центральная, д. 14 - Центральная, д. 16А | 6120 | 2026 |
| 18. | Сквер п. Стекольный, по ул. Стадионная - Центральная, д. 3 | 1541 | 2027 |
| 19. | Комплексное благоустройство общественной территории в п. Палатка, ул. Почтовая, д. 1 – Почтовая, д. 2 | 4500 | 2028 |
| 20. | Комплексное благоустройство общественной территории «Черные дорожки» по ул. Школьная, п. Палатка (этап 1) | 5850 | 2029 |
| 21. | Комплексное благоустройство общественной территории «Черные дорожки» по ул. Школьная, п. Палатка (этап 2) | 2925 | 2030 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 6  к муниципальной программе  «Формирование современной городской  среды муниципального образования  «Хасынский муниципальный округ  Магаданской области» |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов недвижимого имущества (включая объекты**

**незавершенного строительства) и земельных участков,**

**находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц**

**и индивидуальных предпринимателей на территории**

**муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», которые подлежат благоустройству**

**в соответствии с заключенными соглашениями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель** | **Адресный перечень** |
| 1. | ООО «Агробаза» | п. Палатка, ул. Центральная, 16 |
| 2. | ПАО «Ростелеком» | п. Палатка, ул. Ленина, 82 |

--------------------------------

<\*> Адресный перечень объектов подлежит ежегодному уточнению и формируется на основании заключения соответствующего соглашения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_