|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ**

**муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования**

**«Хасынский муниципальный округ Магаданской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. изм.** | **Общее значе-ние показа-теля** | **В том числе по годам:** | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | М² | 7725 | 3725 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Содержание и благоустройство действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км | 113,25 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 |
| 3. | Реализация инициативных проектов, связанных с повышением безопасности дорожного движения | Шт. | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации, проведение работ по проверке достоверности и обоснованности сметной стоимости | Шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Иные мероприятия в отношении дорог общего пользования местного значения | Шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_