|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации  Хасынского муниципального округа Магаданской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

# МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Объем финансирования** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** |
| **1. Предотвращение экологического ущерба, вызванного чрезвычайными ситуациями вследствие**  **негативного воздействия вод и аварийным состоянием ГТС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Мониторинг состояния окружающей среды Карамкенского хвостохранилища | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области, отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | 340,0 | 376,0 | | 376,0 | | 552,0 | | 376,0 | | 376,0 | | 376,0 | | 376,0 | |
| 1.2. Обеспечение бесперебойного доступа к объектам хвостохранилища Карамкенского ГМК для мониторинга состояния окружающей среды | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области | 167,3 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1.3. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на водоограждающей дамбе на р. Хасын п. Палатка | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области | 49,3 | 49,3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1.4. Проведение мероприятий по утилизации бесхозяйного имущества - химических реагентов Карамкенского ГОКа | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области | 22,4 | 88,2 | | - | | - | | 5 043,0 | | 350,0 | | - | | - | |
| 1.5. Выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области | 10,8 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1.6. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца объекта Хвостохранилища Карамкенского ГМК ручья Туманный п. Карамкен | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области | - | - | | - | | 65,2 | | - | | - | | - | | - | |
| **2. Отдельные мероприятия в рамках софинансирования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Рекультивация хвостохранилища Карамкенского ГМК с ликвидацией гидротехнических сооружений (ручей Туманный в п. Карамкен) | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области, отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.2. Разработка и корректировка проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство гидротехнического сооружения «Водоограждающая дамба на р. Хасын в п. Палатка» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области, отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | 150,6 | 206,5 | | - | | 3537,0 | | 2 711,0 | | - | | - | | - | |
| 2.2.1. В том числе:  Средства областного бюджета  Средства местного бюджета |  | -  - | -  206,5 | | -  - | | 3481,3  55,7 | | 2 599,8  111,2 | | -  - | | -  - | | -  - | |
| 2.3. Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения «Водоограждающая дамба на р. Хасын в п. Палатка» |  | **-** | 825,0 | | 553,4 | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 2.3.1. В том числе:  Средства областного бюджета  Средства местного бюджета |  | **-**  **-** | 767,3  57,7 | | 542,0  11,4 | | **-**  **-** | | **-**  **-** | | **-**  **-** | | **-**  **-** | | **-**  **-** | |
| **3. Содержание гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Разработка и корректировка проектной документации, на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство гидротехнических сооружений, расположенных на территории Хасынского муниципального округа и находящихся в муниципальной собственности (включая экспертные работы) | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области, отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 3.1.1. В том числе:  Средства областного бюджета  Средства местного бюджета |  | **-**  **-** | **-**  **-** | | **-**  **-** | | **-**  **-** | | **-**  **-** | | **-**  **-** | | **-**  **-** | | **-**  **-** | |
| 3.2.Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения «Карамкенского хвостохранилища» |  | **-** | **-** | | **-** | | 620,0 | | 900,0 | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **Всего** |  | **740,4** | **1545,0** | | **929,4** | | **4774,2** | | **9 030,0** | | **726,0** | | **376,0** | | **376,0** | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства областного бюджета | | **-** | 767,3 | | 542,0 | | 3481,3 | | 2 599,8 | | - | | - | | - | |
| Средства местного бюджета | | **-** | 777,7 | | 387,4 | | 1292,9 | | 6 430,2 | | 726,0 | | 376,0 | | 376,0 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_