|  |
| --- |
| Приложение № 1  УТВЕРЖДЕН  постановление Администрации  Хасынского муниципального  округа Магаданской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

**ПЛАН ПОДГОТОВКИ**

**к пропуску весеннего половодья на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Привязка к местности, протяженность, м** | **Наименование мероприятия/**  **перечень работ** | **Предпола-гаемый период реализации** |
| 1. | п. Стекольный | р. Красавица в районе  ул. Кооперативная | Возведение водопропускной канавы по руслу реки | март-апрель |
| 2. |
| Водопропускная канава вдоль ул. Северная | Прочистка водопропускной канавы | апрель-май |
| 3. | р. Красавица в районе  ул. Зеленая | Возведение водопропускной канавы под пешеходными мостами | март-апрель |
| 4. | МБУК «ДК п. Стекольный» | Проверка системы оповещения населения | 30 апреля |
| 5. | п. Хасын | р. Хасын | Мониторинг состояния берегов | март-май |
| 6. | Объект Хасынской спортивной школы | Проверка системы оповещения населения | 30 апреля |
| 7. | п. Палатка | р. Палатка, в районе  ул. Клубная | Мониторинг состояния берегов | март-май |
| 8. | р. Палатка в районе бывшего моста | Мониторинг состояния берегов | март-май |
| 9. | р. Хасын | Мониторинг состояния берегов | март-май |
| 10. |  | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области | Проведение штабной тренировки, командно-штабного учения с органами управления звена РСЧС | март |
| 11. |  | ЕДДС Хасынского муниципального округа Магаданской области | Проверка системы оповещения населения | 30 апреля |
| 12. | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области | Проверка наличия и достаточности резерва материальных ресурсов | 29 апреля |
| 13. | п. Талая | Территориальный отдел  п. Талая Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Проверка системы оповещения населения | 30 апреля |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_