|  |
| --- |
| Приложение № 4  к постановлению Администрации  Хасынского муниципального  округа Магаданской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по реализации Подпрограммы и их финансирование**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Объем финансирования** | | | | | | |
| **ИТОГО:** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Подпрограмма «Обеспечение безопасности учреждений культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области»** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений** | 2021-2026 |  | **7 886,4** | **1 339,1** | **1 277,8** | **1 892,7** | **1 322,8** | **1 071,7** | **1 071,7** |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного функционирования систем мониторинга ЧС, установок пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «тревожной кнопки», вневедомственной охраны | 2021-2026 | Муниципальные учреждения культуры | 6 325,8 | 1 135,9 | 1 128,9 | 1 487,6 | 857,8 | 857,8 | 857,8 |
| МБУК «Дом культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области» | 2021-2026 | 2 592,5 | 462,1 | 478,8 | 645,7 | 335,3 | 335,3 | 335,3 |
| Техническое обслуживание ЧС, пожарной сигнализации | Ежегодно | 232,1 | 36,6 | 44,8 | 150,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание тревожной кнопки | Ежегодно | 357,9 | 43,7 | 21,7 | 292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вневедомственная охрана | Ежегодно | 2 002,5 | 381,8 | 412,3 | 202,5 | 335,3 | 335,3 | 335,3 |
| МБУК «Дом культуры пос. Стекольный» | 2021-2026 | 341,0 | 72,0 | 11,2 | 61,9 | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
| Техническое обслуживание ЧС, установок пожарной сигнализации | Ежегодно | 294,1 | 72,0 | 11,2 | 15,0 | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
| Обслуживание тревожной кнопки | Ежегодно | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК «Хасынская централизованная библиотечная система» | 2021-2026 | 3 392,3 | 601,8 | 638,9 | 780,0 | 457,2 | 457,2 | 457,2 |
| Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | Ежегодно | 424,1 | 72,0 | 172,1 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание тревожной кнопки | Ежегодно | 41,8 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вневедомственная охрана | Ежегодно | 2 926,4 | 488,0 | 466,8 | 600,0 | 457,2 | 457,2 | 457,2 |
| 1.2. | Модернизация и установка систем оповещения о пожаре, систем видеонаблюдения, систем охранной сигнализации, изготовление проектно-сметной документации на монтаж систем |  | Муниципальные учреждения культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК «Дом культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области» | 2021-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Модернизация и установка систем оповещения о пожаре, систем видеонаблюдения, систем охранной сигнализации, изготовление проектно - сметной документации на монтаж системы АПС | 2021-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК «Дом культуры пос. Стекольный» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| модернизация и установка систем оповещения о пожаре, систем видеонаблюдения, систем охранной сигнализации, изготовление проектно - сметной документации на монтаж системы АПС | 2021-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК «Хасынская централизованная библиотечная система» | 2021-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка системы оповещения о пожаре, изготовление проектно-сметной документации на монтаж системы, филиал п. Талая | 2021-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений (приобретение и изготовление наглядной продукции антитеррористической направленности для ознакомления посетителей КДУ и проведения профилактических бесед с участниками КФ) | 2021-2026 | Муниципальные учреждения культуры | 63,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| МБУК «Дом культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области» | 2021-2026 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| МБУК «Дом культуры пос. Стекольный» | 2021-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК «Хасынская централизованная библиотечная система» | 2021-2026 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Обеспечение противопожарной безопасности муниципальных учреждений (обработка огнестойким раствором конструкций помещений, инвентаря; приобретения индивидуальных средств защиты дыхания, пожарного инвентаря, прохождение курсовой переподготовки по ОТ, ТБ и пожарной безопасности и т.д.) | 2021-2026 | Муниципальные учреждения культуры | 1 288,4 | 127,7 | 148,9 | 315,7 | 410,3 | 142,9 | 142,9 |
| МБУК «Дом культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области» | 2021-2026 | 775,0 | 63,5 | 53,1 | 244,4 | 314,0 | 50,0 | 50,0 |
| Обработка | Ежегодно | 394,9 | 13,9 | 25,2 | 205,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Испытание, проверка работоспособности противопожарного водопровода | 2024 | 82,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,9 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение индивидуальных средств защиты дыхания, пожарного инвентаря | Ежегодно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение, зарядка и проверка огнетушителей и т.д. | Ежегодно | 81,5 | 23,6 | 27,9 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение, установка, обслуживание противопожарных дверей, наружных дверей в противопожарных выходах и т.д. | Ежегодно | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка ПТМ, изготовление инструкций ПБ, приобретение стенда по ПБ | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Демонтаж и наладка систем автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре | 2021-2026 | 122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,7 | 0,0 | 0,0 |
| Курсы переподготовки по ОТ, ТБ и пожарной безопасности | Ежегодно | 14,2 | 5,6 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК «Дом культуры пос. Стекольный» | 2021-2026 | 379,0 | 33,9 | 77,3 | 45,8 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| Обработка | Ежегодно | 186,5 | 6,2 | 1,9 | 28,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Проверка пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов, огнетушителей | 2021-2026 | 22,7 | 0,0 | 5,3 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение индивидуальных средств защиты дыхания, пожарного инвентаря | Ежегодно | 112,2 | 20,1 | 20,1 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Приобретение, зарядка и проверка огнетушителей и т.д. | 2021-2026 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение, установка, обслуживание противопожарных дверей, наружных дверей в противопожарных выходах и т.д. | 2021-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Курсы переподготовки по ОТ, ТБ и пожарной безопасности | Ежегодно | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК «Хасынская централизованная библиотечная система» | 2021-2026 | 134,4 | 30,3 | 18,5 | 25,5 | 22,3 | 18,9 | 18,9 |
| Приобретение индивидуальных средств защиты дыхания, пожарного инвентаря | Ежегодно | 51,5 | 15,8 | 0,0 | 5,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Приобретение, зарядка и проверка огнетушителей и т.д. | Ежегодно | 77,9 | 9,5 | 18,5 | 19,8 | 12,3 | 8,9 | 8,9 |
| Приобретение, установка, обслуживание противопожарных дверей, наружных дверей в противопожарных выходах и т.д. | 2021-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Курсы переподготовки по ОТ, ТБ и пожарной безопасности | 2021-2026 |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Обеспечение электробезопасности муниципальных учреждений (проведение ревизии системы электропроводки, замеров сопротивления контура заземления и изоляции электропроводов, поверка диэлектрических средств) | 2021-2026 | Муниципальные учреждения культуры | 208,7 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 60,0 | 60,0 |
| МБУК «Дом культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области» | 2021-2026 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК «Дом культуры пос. Стекольный» | 2021-2026 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 30,0 | 30,0 |
| МБУК «Хасынская централизованная библиотечная система» | 2021-2026 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | **Итого по Подпрограмме:** |  |  | **7 975,8** | **1 339,1** | **1 277,8** | **1 892,7** | **1 322,8** | **1 071,7** | **1 071,7** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_